Текущий график капитального ремонта жилищного фонда г.п.Шарковщина 2018 год

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения | Сметная стоимость проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало, месяц | окончание, месяц |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Капитальный ремонт здания дома №5, ул.М.Горького, г.п.Шарковщина | 1068,15 | 1068,15 | май | Июль | 80925,54 |
| 2. | Капитальный ремонт здания жилого дома № 3А, ул.Октябрьская, г.п.Шарковщина | 1429,77 | 1429,77 | август | октябрь | 108322,65 |