| Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2017 года |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта в текущем году | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. | Использовано средств на 01.01.17, руб. | План финансирования |
|  |  |  |  | начало, месяц | окончание, месяц | сметная | договорная |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.17 | стоимость работ на 2017 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | отчисления граждан и арендаторы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году |
| 1 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 7, ул.М.Горького, г.п.Шарковщина | 1079.96 | 1079.96 | июль | сентябрь | 76268.00 | 76268.00 |  | 76268.00 |  | 42404.00 | 33864.00 |
| 2 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 9, ул.М.Горького, г.п.Шарковщина | 1109.74 | 1109.74 | июль | сентябрь | 76268.00 | 76268.00 |  | 76268.00 |  | 42404.00 | 33864.00 |
| Раздел II. Разработка проектной документации |
| 1 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 7, ул.М.Горького, г.п.Шарковщина | 1079.96 |  | март | июнь | 5000.00 | 5000.00 |  | 5000.00 |  | 5000.00 |  |
| 2 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 9, ул.М.Горького, г.п.Шарковщина | 1109.74 |  | март | июнь | 5000.00 | 5000.00 |  | 5000.00 |  | 5000.00 |  |
| 3 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 3А, ул.Октябрьская, г.п.Шарковщина | 1429.77 |  | сентябрь | ноябрь | 5000.00 | 5000.00 |  | 5000.00 |  |  | 5000.00 |
| 4 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 5, ул.М.Горького, г.п.Шарковщина | 1068.15 |  | сентябрь | ноябрь | 5000.00 | 5000.00 |  | 5000.00 |  |  | 5000.00 |
| Раздел III. Затраты заказчика |
| 1 | Авторский надзор |  |  |  |  |  |  |  | 330.00 |  | 330.00 |  |
| 2 | Технический надзор |  |  |  |  |  |  |  | 2000.00 |  |  | 2000.00 |
| 3 | Госстройнадзор |  |  |  |  |  |  |  | 183.02 |  | 183.02 |  |
| 4 | Мониторинг цен |  |  |  |  |  |  |  | 104.78 |  | 104.78 |  |
| 5 | Обследование здания |  |  |  |  |  |  |  | 5382.20 |  | 5382.20 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  | 180536.00 |  | 100808.00 | 79728.00 |

| Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость 1 кв.м., руб. | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация |
|  |  |  | начало, месяц, год | окончание, месяц, год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 7, ул.М.Горького, г.п.Шарковщина | 2 | июл.17 | сен.17 | 70.62 | Ремонт крыши, замена карнизных плит, возведение вентшахт, ремонт кирпичной кладки наружных стен, устройство козырьков, ремонт отмостки и крылец, замена окон и дверей в местах общего пользования, замена 2 балконных плит, замена ограждений балконов; ремонт плит балконов, устройство молниезащиты | УКП ЖКХ Шарковщинского района |
| 2 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 9, ул.М.Горького, г.п.Шарковщина | 2 | июл.17 | сен.17 | 68.73 | Ремонт крыши, замена карнизных плит, возведение вентшахт, ремонт кирпичной кладки наружных стен, устройство козырьков, ремонт отмостки и крылец, замена окон и дверей в местах общего пользования, усиление ж/б перемычек, замена ограждений балконов; ремонт плит балконов, устройство молниезащиты | УКП ЖКХ Шарковщинского района |